Splašková kanalizace -  stav k 29. 7. 2014

Pokračuje se stavbou stoky A, která vede krajskou komunikací směrem k místní komunikaci za čekárnou. Umístěním šachty v místní komunikaci bude výstavba této trasy přerušena. Další postup bude stavbou stoky AC v místní komunikaci podél kaple, obchodu a skončí poslední šachtou na konci obce k Ratajím. Ve zúženém úseku k Ratajím bude na nějaký čas úplná uzávěra silnice od Rataj. Před realizací přípojek jednáme průběžně s vlastníky rodinných domů na situování vývodu z objektu a nejvhodnějším umístění připojovacích šachet. S převážnou většinou nacházíme společné řešení. K dnešnímu dni je provedeno asi 220m stokové sítě a 10 přípojek.

Jaroslav Matiáš, starosta obce